案例教学系统APP



**需求变更组内评审记录**

版本号：[0.1.0.20191213]

拟制人：郭 岳 31701281

杨海波 31701327

杨寒凌 31701328

周 南 31701332

李 骏 31701352

叶瑶毓 31701230

审核人：郭 岳 31701281

批准人： 杨 枨 老 师

G10 需求变更组内评审记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四三楼 | 会议时间 | 2019 12.22 17:20 |
| 主 持 人 | 郭岳 | 记录 人 | 李骏 |
| 参会人员 | 郭岳（组长），李骏，杨寒凌，周南，杨海波，叶瑶毓 | | |
| 会议主题 | 需求变更 | | |
| [前一次会议内容/分配工作回顾] | | | |
| - | | | |
| [本次会议讨论内容] | | | |
| 对照需求工程计划评审表进行组内评审：   1. 第一条目通过 2. 第二条目尚未全部完成，具体见下面评审条目 3. 第三条目通过 4. 第四条目目前正在进行 5. 第五条目通过 6. 第六条目通过 7. 第七条目需求还没全部录入，因此跟踪链接矩阵还未建立 8. 第八条目通过 9. 第九条目就通过 10. 第十条目通过 11. 第十一条目通过 12. 第十二条目通过 13. 第十三条目通过 14. 第十四条目，因上课了解到指导者用户代表（杨枨老师）提出的“分享”变更属于外链非内部链接，因而需要重新去找CCB评估变更，重新决定是否变更。 15. 第十五条目因为需求还没有全部录入，还未完成 16. 第十六条目因为需求还没有全部录入，还未完成 17. 第十七条目目前阶段待进行 18. 第十八条目通过 | | | |
| [人员分工安排] | | | |
| 人员分工：   1. 郭岳（组长）：统御继续录入需求，重新提交需求变更申请并做需求变更申请迭代 2. 李骏：统御继续录入需求，更新   3.周南：统御继续录入需求  4.杨寒凌：统御继续录入需求  5.杨海波：统御继续录入需求  6.叶瑶毓：统御继续录入需求 | | | |
| [本次会议产出项] | | | |
| 1. 统御需求录入完成 2. 迭代后的需求变更申请 | | | |