案例教学系统APP



**SRS组内评审记录**

版本号：[0.1.0.20191213]

拟制人：郭 岳 31701281

杨海波 31701327

杨寒凌 31701328

周 南 31701332

李 骏 31701352

叶瑶毓 31701230

审核人：郭 岳 31701281

批准人： 杨 枨 老 师

G10 SRS组内评审记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 一食堂 | 会议时间 | 2019 12.16 17：00 |
| 主 持 人 | 郭岳 | 记录 人 | 李骏 |
| 参会人员 | 郭岳（组长），李骏，杨寒凌，周南，杨海波，叶瑶毓 | | |
| 会议主题 | SRS组内评审 | | |
| [前一次会议内容/分配工作回顾] | | | |
| 1.上下文图优化；  2.原型修改；  3.用例文档，srs的迭代；  4.进行用户非功能需求的获取和打分  5.准备jad会议的需求冲突文档  6.访谈记录的更新和完善 | | | |
| [本次会议讨论内容] | | | |
| 对照SRS评审表进行组内评审：   1. 第一条目通过 2. 第二条目需要找指导者进一步确认上下文图 3. 第三条目通过 4. 第四条目通过 5. 第五条目通过 6. 第六条目需要增加需求获取的记录 7. 第七条目需要对原型进行进一步的修改 8. 第八条目需要对用例文档迭代，模板待定 9. 第九条目用例文档增加用例图，用例进行迭代 10. 第十条目需要获取用户的非功能需求 11. 第十一条目需要对非功能需求进行打分，采用QFD方法 12. 第十二条目需要对录音进行整理 13. 第十三条目需要召开JAD会议 14. 第十四条目通过 15. 第十五条目通过 16. 第十六条目通过 17. 第十七条目通过 18. 第十八条目需要进行JAD会议后再去解决 19. 第十九条目通过 20. 第二十条目通过 21. 第二十一条目通过 22. 第二十二条目需要补充索引，该项待定 23. 第二十三条目缺少对复杂关节的说明 24. 第二十四条目同上 25. 第二十五条目缺少部分Test Case，如日志等 26. 第二十六条目通过 27. 第二十七条目通过 28. 第二十八条目目前正在进行 29. 第二十九条目需要进行完善 30. 第三十条目通过 | | | |
| [人员分工安排] | | | |
| 人员分工：   1. 郭岳（组长）：安排指导者访谈确认JAD，需求获取记录审核，原型迭代，获取用户非功能需求 2. 李骏：整理SRS文档，编辑SRS文档，用例文档迭代   3.周南：编辑SRS文档，需求获取记录，非功能需求打分整理  4.杨寒凌：编辑SRS文档，原型迭代，补充Test Case  5.杨海波：编辑SRS文档，原型迭代  6.叶瑶毓：编辑SRS文档，录音整理 | | | |
| [本次会议产出项] | | | |
| 1. 迭代后的SRS 2. 迭代后的用例图 3. 迭代后的原型 4. 非功能需求记录 5. 迭代后的测试用例 6. 整理的录音 7. JAD会议记录 | | | |